广西中马钦州产业园区开发有限公司关于

中国—马来西亚钦州产业园区启动区六钦高速公路西侧绿化工程等三个项目施工过程跟踪

审计服务公开比选文件

我公司拟对中国—马来西亚钦州产业园区启动区六钦高速公路西侧绿化工程等三个项目施工过程跟踪审计服务通过公开比选进行采购，具体事项如下：

- 项目基本情况

- 1、启动区六钦高速公路西侧绿化工程建设地点：本项目绿化工程包括六钦高速公路与中国-马来西亚钦州产业园区启动区相接路段的西侧市政绿化带，土地面积212011.68平方米。考虑到六钦高速道路红线是60米，但目前实际路宽是24米，因此高速路西侧产业园区范围内有18米的用地属于杂草重生境况。为全面改善环境，提升绿化品质，因此本项目绿化面积除园区范围内六钦高速西侧用地外，还包括高速路范围内18米宽的土地绿化，绿化面积达265781.09平方米。建安投资额约为4675.16万元。

- 2、启动区道路控制绿带工程建设地点：中国—马来西亚钦州产业园区内，锦绣大道、友谊大道、孔雀湾大道、孔雀湾大道（东侧）、中马大街、中马北二街、中马南一街、中马南三街、中马南五街（北侧）、丹桂路、壮歌园、中北园、中马园、丹桂园、友谊园、中马大街与友谊大街交叉路口的三角绿地。

建设规模：绿化面积约为396299平方米，建安投资额约为5268.19万元。

- 3、区启动区消防站工程建设地点：项目按一级普通消防站建设，净用地面积为5411.76m2，地上建筑面积4051.61m2，其中：综合楼建筑面积3360.41平方米、训练塔建筑面积388.26平方米，饭堂建筑面积302.94平方米、门卫室建设用地8.55平方米。主要建设内容包括土建、装修、安装、道路、绿化、给排水、电气等。

以上三个项目施工过程跟踪审计服务的预算控制价为：23.45万元。

二、报价单位要求

资质要求：具有独立法人资格；工程造价甲级资质。

三、比选须知

（一）采购范围：中国—马来西亚钦州产业园区启动区六钦高速公路西侧绿化工程等三个项目施工过程跟踪审计

（二）接收报价文件截止日期：至2016年11月25日17:00止。

（三）服务期限：从工程项目开工到完成竣工验收为止，服务期限同施工合同工期。

（四）审核时间：工程签证单（除因图纸设计变更引起的签证）自收到委托人递交的工程签证审核资料起2个工作日内完成。因图纸设计变更引起的签证，自收到委托人递交的工程签证审核资料起14日内完成。月进度款，自收到委托人递交的工程月进度款的审核资料起3个工作日内完成。

（五）报价文件资料清单（以下文件均为复印件加盖单位公章）

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）、资质证书；

2.报价函（注明总价并附报价单位联系人及联系方式）；

3.报价人简介；企业近三年已完成类似项目一览表（须附合同或中标通知书）；服务工作方案(包含服务工作组织计划、拟投入人员名单及相关证书复印件、服务承诺书等)。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的。

五、有效报价单位数量不足三家的，本次公开比选采购无效。

六、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

本项目评审服务预算控制价：23.45万元。

（一）商务文件（满分70分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

Ai=(N0/NK)×70+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[70-(N0/NK)×70]

(注：N0为最低报价，Ni为第i个投标报价，NK为控制价，Ai为第i个投标报价得分)

（二）技术文件（满分30分）

1.业绩分（满分10分）：优（8个以上业绩，含8个）得满分10分；良（5个以上业绩，含5个）得6-9分；中（3个以上业绩，含3个）得4-5分；差（3个以下业绩）得0-3分。

2.服务工作方案（满分20分）：

优（服务工作组织计划表述清晰、完整、严谨；人员配备合理，专业齐全，搭配合理）得14-20分；

良（服务工作组织计划表述清晰、完整；人员配备一般，专业基本齐全，搭配较合理）得7-13分；

差（服务工作组织计划表述不清晰；人员配备欠合理，专业不够齐全，搭配不合理）得0-6分；

七、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：建设工程造价咨询合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2016年11月18日

建设工程造价咨询合同

项目名称：

合同编号：

委 托 人：广西中马钦州产业园开发有限公司

咨询人：

委托人：广西中马钦州产业园区开发有限公司

咨询人：

第一部分  工程造价咨询服务合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司（以下简称委托人）与      （以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：

2、服务内容：施工过程跟踪造价咨询服务（包括但不限于审核工程签证、设计更改通知单、工程进度款拨付、暂估材料定价等）。

二、本合同相关词语含义与通用条款中定义及解释相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、建设工程造价咨询合同标准条款；

2、建设工程造价咨询合同专用条款；

3、建设工程造价咨询合同执行中共同签订的补充协议与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付咨询费。

六、本合同的有效期自合同签订之日起到工程竣工财务决算审定后终结。

七、对本合同执行或未约定之事项有异议的，委托人与咨询人友好协商签订补充协议解决，补充协议与本合同具同等法律效力。

八、本合同一式陆份，具有同等法律效力，经委托人、咨询人签字盖章后生效，委托人执肆份，咨询人执贰份。

（本页无合同正文，为编号【】《建设工程造价咨询合同》之各方签章页）

委  托  人：广西中马钦州产业园             咨  询  人：（盖章）

开发有限公司 （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

委托代理人：（签字或盖章）                 委托代理人：（签字或盖章）

联系人：

住    所：广西中马钦州产业园中马大街1号  住   所：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

电子信箱：                                 电子信箱：

2016 年  月   日

第二部分  建设工程造价咨询合同标准条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条  建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条  建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人义务

第四条  向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条  咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和第二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条  在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料，不得将委托人安排的评审项目转交第三方完成。

委托人义务

第七条  委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条  委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条  委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条  委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人权利

第十一条  委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人权利

第十二条  委托人有下列权利：

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询人的咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求咨询人更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人责任

第十三条  咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步协商约定相应延长合同有效期。

第十四条  咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第十五条  咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条  咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。因工作失误造成委托人工期延误、误工的，咨询人应赔偿实际经济损失。

委托人责任

第十七条  委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条  咨询人如果向委托人提出赔偿或其他要求不能成立时，委托人则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第十九条  本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条  由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的咨询费。

第二十一条  当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条  咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和咨询费。

第二十三条  变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询费

第二十四条  正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的咨询费，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条  如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询咨询费，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的咨询费利息。咨询费利息额以拖欠咨询咨询费为基数，按规定支付期限最后一日银行贷款基准利率的2倍（按违约自然日天数计算）。

第二十六条  如果委托人对咨询人提交的支付通知书中咨询费或部分咨询费项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议咨询费项目的支付。

第二十七条  支付建设工程造价咨询费所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其他条款

第二十八条  未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第二十九条  除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

合同争议的解决

第三十条  因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分  建设工程造价咨询合同专用条款

- 一、工程造价咨询服务咨询费计取及支付方式

1、工程造价咨询内容包括：项目施工过程跟踪造价咨询服务（包括但不限于审核工程签证、设计更改通知单、工程进度款拨付、暂估材料定价等）。

2、咨询费结算和支付方式如下：

（1）施工过程跟踪造价咨询服务（包括但不限于审核工程签证、设计更改造价、工程进度款拨付、暂估材料定价等），合同包干总价为：大写人民币（小写￥： 元）。

（2）施工过程跟踪造价咨询服务咨询费按月结算，每月的咨询费计算公式如下：

每月应付咨询费=（上月已完成建安工程费÷建安工程合同总价）×本合同总价

每月前十天内，咨询人根据上月完成相关的造价咨询成果出具书面确认单，经委托人审核确认后，委托人在十个工作日内向咨询人支付相应的咨询费。如每月累计咨询服务费超过本合同总价的，以本合同总价为准进行结算。

（3）每次申请付款前，咨询人应先向委托人提供合法、等额的增值税发票，否则委托人有权暂不支付咨询费而无需承担责任。

（4）委托人对咨询人提交的支付通知书中咨询费或部分咨询费项目提出异议，应当在收到支付通知书七个工作日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议咨询费项目的支付。

3、咨询费计取及支付所采取的货币币种为人民币。

造价咨询费含本工程所需劳务费、交通、通讯、管理费、保险、税费和利润等有关一切费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等以及在服务过程中出现赶工等特殊因素造成的、加班或委托人要求加班的费用、派驻委托人现场办公咨询人员的办公设备如电脑等费用，除非本合同专用条款另有约定，咨询人不得以任何理由要求增加咨询费。

- 二、咨询服务范围

合同期限内，除本合同专用条款第一条约定的咨询内容外，咨询人还应当向委托人提供以下咨询服务，委托人无须另行支付咨询费。

1、对工程进度款拨付进行审核

委托人将经监理公司认可的进度款相关资料交予咨询人进行审核，咨询人应当按委托人要求的时间及时完成实地审核，不能以任何借口拖延工程进度款审核时间进而影响工期，否则由此的损失由咨询人承担。

如出现进度款送审资料不详细，无计量过程，询价记录不完整（重要主材价、设备价应提供三份以上的询价记录），无相关计价软件的电子版、送审金额无承包方签字盖章、增加项目无设计院变更图纸或设计变更通知单、无业主签字、无监理签字等等，咨询人确实无法正常进行审核、阻碍项目建设按计划进度进行的情形，咨询人应当及时告知委托人以便及时协调解决，并责成相关人员重新补充完善相关手续、资料，以达到审核工作的要求，如咨询人未及时告知前述情况，应承担由此造成的损失。

- 咨询人根据施工合同约定的条件，对建设工程设计变更、现场签证等涉及工程价款资料进行审核。

- 咨询人接受委托人委托，对建设工程暂估材料价格、变更或新增材料价格进行确定。

4、咨询人协助委托人对工程的索赔进行审核，审核是否符合国家规定或合同约定，分清各方责任，审核索赔金额的计算是否合法合规。施工过程中，遇到涉及工程费用的其他问题，咨询人应及时组织力量，协调、咨询相关部门帮助委托人解决碰到的问题。

- 三、其它条款：

（1）因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人书面同意，其所需的必要费用由委托人负责。

（2）咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人书面认可其费用由委托人承担。

- 四、咨询服务的工作时限

1、项目施工过程跟踪造价咨询服务：从工程项目开工到完成竣工验收为止，服务期限同施工合同工期。

2、工程签证单（除因图纸设计变更引起的签证）的审核时间：自收到委托人递交的工程签证审核资料起2个工作日内完成。

3、因图纸设计变更引起的签证的审核时间：自收到委托人递交的工程签证审核资料起14日内完成。

4、月进度款的审核时间：自收到委托人递交的工程月进度款的审核资料起3个工作日内完成。

- 五、咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，重新恢复执行建设工程造价咨询业务时，双方同意委托人无须另行支付额外的报酬或补偿。

- 六、违约条款

1、合同履行期间，由于咨询人原因造成合同中止履行、提前终止或解除的，咨询人应当按施工过程跟踪咨询费的20%支付违约金。

2、合同履行期间，由于委托人原因造成合同中止履行、提前终止或解除的，委托人根据咨询人实际工作量支付咨询费，咨询人对此无异议。

- 咨询人如未按合同约定时间（日期）提交符合合同约定条件的咨询成果资料，每逾期一天，应按所逾期交付咨询成果的项目咨询咨询费的千分之二。因咨询人原因逾期超过30日的（含本数），委托人有权单方解除合同，咨询人应当按施工过程跟踪咨询总咨询费的20%支付违约金。

4、按《钦州市政府工程造价监督管理办法》（钦州市人民政府令第十号）第二十一条规定，经审计发现工程造价咨询人审核的工程款差错率达±6%以上（含±6%，除设计图纸变更、暂列金额调整、使用材料信息价格调整等）的，咨询人应承担因此造成的损失，包括但不限于退还已收的咨询酬金，未付部分委托人无须支付，并赔偿委托人的损失，赔偿金不超出本合同酬金的2倍。

5、 经审发现工程造价咨询人审核的工程结算款存在较高差错率的，委托人有权追究咨询人违约责任及要求咨询人赔偿委托人由此造成的损失。

6、委托人未按合同约定时间（日期）向咨询人支付咨询费，每逾期支付一日，应按逾期金额的千分之二向咨询人支付违约金。

7、咨询人转包本合同约定的咨询工作的，委托人有权解除合同，并要求咨询人支付合同暂定总金额的30%作为违约金，并赔偿委托人其他损失。

- 七、合同文件的效力顺序

本合同专用条款与通用条款约定不符的，应当以专用条款的约定为准。

- 八、合同争议解决

双方因履行合同发生争议的，应当友好协商解决，协商不成的，根据双方约定应向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件1：跟踪审计人员配置表

附件2：报价函

附件1：跟踪审计人员配置表

投入本项目造价人员一览表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资格证书 | 从事年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

附件2：报价函