中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目（一期）工程沉降检测服务

公开比选文件

我公司拟组织中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目（一期）工程沉降检测服务通过公开比选进行采购，具体事项如下：

- 项目基本情况

建设规模：一期工程建安费约2.486亿元，建筑面积约8.67万平方米，主要建设住宅、商业、办公、酒店等启动区配套服务设施。

本项目检测服务预算控制价约为11.4485万元。

二、报价单位要求

资质要求：具有独立法人资格；具备见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑物附属设备安装工程检测资质。

三、比选须知

（一）采购项目内容：启动区综合配套设施建设项目（一期）工程沉降检测

（二）接收报价文件截止日期：至2017年1月5日17:00止。

（三）工期要求：检测方应在每次检测试验完成后10日内向甲方交付该次检测项目的书面成果资料。

（四）报价文件资料清单（以下文件均需加盖公章）

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）；资质证书；

2.报价函（列观测点数及单价，注明总价金额并附报价单位联系人及联系方式）；

3.报价人简介；企业近两年已完成类似项目一览表（须附合同或中标通知书）；拟投入本项目人员情况（附相关证书）；检测方案（检测施工准备、 检测方法、检测过程工作的组织与管理等）；服务承诺书。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的。

五、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

本项目服务预算控制价：11.4485万元。

（一）商务文件（满分70分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

Ai=(N0/NK)×70+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[70-(N0/NK)×70]

(注：N0为最低报价，Ni为第i个投标报价，NK为控制价，Ai为第i个投标报价得分)

（二）技术文件（满分30分）

1.业绩分（满分5分）：优得4-5分；良得2-3分；差得0-1分。

2.人员配置（满分10分）：优得8-10分；良得6-7分；中得4-5分；差得0-3分。

3.检测方案（满分10分）：优得8-10分；良得6-7分；中得4-5分；差得0-3分。

4.服务承诺书（满分5分）：优得4-5分；良得2-3分；差得0-1分。

六、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：建设工程检测合同

广西孔雀湾投资开发有限公司

2016年12月28日

建设工程检测合同

合同编号：___

项  目  名  称：

委 托 方（甲方）：

检测机构（乙方）：

建设工程检测合同

委 托 方（甲方）：

检测机构（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方根据                     工程质量检测需要，就本工程建筑变形观测事项协商一致，签订本合同。

1、工程概况

1.1项目名称：

1.2项目地址：

1.3项目规模：（含括单位工程的建筑面积、结构类型、楼层层数或基坑拟建建筑物工程概况、基坑面积、基坑周边边长，基坑深度、基坑支护类型等）。

1.4工程总造价：

1.5委托单位：

1.6建设单位：

1.7施工单位：

1.8设计单位：

1.9勘察单位：

1.10监理单位：

1.11开工日期：

1.12项目工期：

2、检测项目

本合同包含的检测项目为：建筑物施工（使用）阶段的沉降观测或基坑边坡顶部的位移观测和基坑周边建筑物的沉降观测。

3、检测依据

3.1《工程测量规范》GB50026-2007；

3.2《建筑变形测量规范》JGJ8-2007；

3.3《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002；

3.4《建筑物基坑工程监测技术规范》GB50497-2009;

3.5甲方提供的工程设计图纸、施工资料、有关工程资料以及本合同等。

4、检测费用

4.1根据验收标准要求，经过甲乙双方协商同意：

2#楼沉降观测点为    个点，沉降观测次数暂定为    次；

3#楼沉降观测点为    个点，沉降观测次数暂定为    次。

5#楼沉降观测点为    个点，沉降观测次数暂定为    次。

6#楼沉降观测点为    个点，沉降观测次数暂定为    次。

4.2以上观测点数共计   个点，每个变形预埋点构件费为      元，小计费用        元；

沉降观测次数暂定共计      次，每次观测费为      元，小计费用

元；

以上构件费、观测费用合计为人民币大写        元（￥       元）。

4.3如果出现检测不合格的情况需要复检的，乙方按上述收费标准另行收取检测费。

5、检测费用的核算与支付

5.1本合同各检测项目费用按本合同第4条执行，根据实际观测数量计算总观测费用。

5.2乙方完成本合同所有检测项目并出具完毕相关检测报告且甲方收到乙方开具的等额合法增值税专用发票之日起30天，甲方向乙方一次性支付检测费用即人民币（大写）     元（￥       元）。

5.3甲方对观测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目观测费用的支付，未达到本合同约定付款条件或乙方存在违约情形的除外。

6、检测试验报告的交付

6.1乙方应在每次完成检测项目试验之日起10 日内向甲方交付该次检测项目的检测试验报告等成果资料，其中检测试验报告一式伍份，乙方对其检测报告的客观性、准确性、完整性和可靠性负责。如甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行以书面要求，乙方应按甲方要求提供。

6.2甲乙双方约定，乙方届时将按照本合同8.2条款中的甲方所确定的授权代表和联系方式及相关规定通知甲方上门领取检测试验报告及相关成果资料，如甲方将按本合同第8.2款约定向乙方书面通知其授权代表变更，乙方须按甲方最新书面通知所确定授权代表及联系方式进行联系，否则，相关报告及成果资料视为未有效送达至甲方，由此产生的所有损失均由乙方承担。

7、检测试验样品的运输

甲乙双方约定，由甲方负责将检测样品送至乙方检测场所（地址：【】），并承担相应运输费用。乙方按照有关规定对检测后的样品进行留样。

8、甲方的权利与义务

8.1除非对检测结论有异议，并经甲乙双方共同认可的检测机构复检，甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托给其他检测机构进行检测，但乙方无权以此为由拒绝提供任何检测成果资料或履行本合同义务。

8.2甲方授权      （身份证号码：     职务：     联系电话：         ）为代表，负责与乙方联系，具体权限为：(1) 结算检测试验费；（2）领取检测报告。（3）文件收发。如甲方代表发生变更时，甲方应书面告知乙方，乙方须按照甲方最新书面通知联系授权代表，否则不发生法律效力，由此产生的所有后果和责任由乙方承担。甲方代表在行使上述第1项权限时还需甲方盖章确认，否则不发生法律效力，由此产生的所有后果和责任由乙方承担。

乙方授权代表：       （身份证号码：             职务：       联系电话：         ）为代表，负责与甲方就本工程项目检测事宜进行对接，除非甲乙双方另有特别书面约定，乙方授权代表的行为全权代表乙方。如乙方代表发生变更时，乙方应自发生变更之日起3日内书面告知甲方,否则对甲方不发生法律效力。

8.3甲方应于检测试验活动开始前5日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的真实性负责。如乙方认为甲方提供的资料不齐全的，应当自收到甲方材料之日起三日内一次性书面告知甲方应当补齐的资料，否则由此造成的检测延误由乙方承担责任。

8.4委托检测试验前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

8.5观测前，甲方应按设计/观测方案要求，正确布置好变形观测预埋点构件，并负责清除构件点上的覆盖物和后期施工中构件点的保护。

8.6甲方应根据施工进度，结合观测方案，提前2天告知乙方每次观测时间。

8.7乙方应于本合同签订前书面告知甲方其检测试验的有关规定和制度，并向甲方解释其需遵守的规定和制度的内容，甲方根据乙方提供的检测须知做好样品采样配合工作；检测项目属于现场工程检测类型的检测，甲方应提前5日将现场检测日期通知乙方，甲方做好具备乙方提供的检测条件和准备工作后，乙方方可进场检测。见证人员应当持证上岗，对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

8.8甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

8.9甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。如乙方出具的检测报告(以下称“报告”)存在任何文字错漏等而导致检测结果有差错的，甲方提出修改意见并向乙方如数交回原报告和出具由甲方和监理方确认的书面证明材料后，乙方须在7个工作日内予以更正并出具正确的检测试验报告，双方同意以乙方重新提交更正后的报告的时间为提交检测报告的时间，由此产生的工本费、人工费等费用均由乙方承担。

9、乙方权利与义务

9.1乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程质量检测机构资质证书、检测机构计量认证证书及其附表的复印件。
    9.2乙方承诺与本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位、勘察单位无隶属关系或者其他利害关系。

9.3检测项目属于现场工程检测类型的检测，乙方应在约定日期进场开展检测活动，否则视为乙方违约。

9.4乙方应在每次现场观测（除第一次外）之日起3天内出具观测阶段性报告。

9.5乙方现场检测时须遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度，否则由此造成的人员伤亡和财产损失由乙方承担。

9.6对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方应使用该系统实施检测和管理，按照国家或行业现行有效的标准、规范要求对样品进行检测，并按时出具检测报告，对报告质量及内容负责。

9.7观测结果达到或超出预警值/允许值的，乙方应在立即有效通知甲方。

9.8在基桩、地基基础、主体结构、建筑节能及单位工程验收前，如有相关情况发生，乙方应及时快速向甲方提供《建设工程检测报告确认证明书》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。

9.9乙方严格履行合同条款，提供准确、科学、公正的检测服务。

9.10乙方严格履行合同条款，依照相关国家/行业技术规范和标准，提供准确、科学、公正的检测服务。

9.11如报告有因乙方原因发生文字错漏等差错的，乙方应按照甲方的要求，在7个工作日内予以全部更正并出具新的观测报告，由此产生的人工费、报告工本费用等均由乙方自理。

9.12检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后2日内通知甲方，并有权向建设行政管理部门或其委托的建设工程质量监督机构报告。

9.13乙方不得将本合同项目下的检测业务转包、分包给任何第三方承接，否则甲方有权解除本合同并拒绝支付任何费用，并向乙方追究违约责任，由此产生的所有损失由乙方承担。

9.14乙方应当对检测过程中掌握的甲方商业秘密等商业信息及工程信息资料等信息予以严格保密，未经甲方书面同意，不得提供或泄露给任何第三方，不得用于本项目以外的其他项目，否则甲方有权追究乙方的违约责任。

10、对检测结论异议的处理

甲方或工程的利害关系人对检测结论有异议的，可由甲乙双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同的，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用，且该情况下，乙方无权收取该项目的任何费用，甲方已经支付的检测费等费用乙方应当退还，并按合同约定的检测费暂定总金额的30%向甲方支付违约金；如造成甲方其他损失的，乙方应当赔偿；甲方还有权解除合同。一方对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证或向国内权威质量检测机构申请重新检测，相关费用的负担按本条复检费用的负担方式处理。

11、违约责任

11.1甲方未按合同约定时间（日期）向乙方支付检测费，每逾期支付一日，应按逾期金额的千分之二向乙方支付违约金，乙方存在违约情形的除外。

11.2因甲方未履行本合同约定义务而造成乙方无法按时保质地完成观测业务的，甲方应当承担其相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成观测业务的时限由甲乙双方另行约定。但乙方亦存在未按合同履行义务情形的除外。

11.3乙方未按合同约定时间（日期）提交符合合同约定条件的检测成果资料，每逾期一天，应按所逾期交付检测成果的项目检测费用的百分之十（10）向甲方支付违约金；逾期超过15日的（含本数），甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方退回已经收取的所有检测费用，未支付的检测费用无须支付，乙方还应当按合同约定的检测费暂定总金额的30%支付违约金，并赔偿甲方一切损失，包括但不限于甲方另行委托复检机构支付的检测费、工程延期竣工所造成的损失等。

11.4检测报告信息错误或乙方未按照约定检测依据进行检测或者乙方检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，并以更正后的或重新出具的合格检测报告时间为交付时间，由此造成延期交付检测报告的，按本合同11.3款的约定处理，但仅由于甲方原因造成上述错误的除外。

11.5合同履行期间，由于乙方原因造成合同中止履行、提前终止或解除的，甲方有权要求乙方退回已经收取的所有检测费，未付的检测费无须支付，乙方还应当按合同暂定总金额的30%支付违约金，并赔偿甲方一切损失。

11.6乙方存在本合同第9.13款约定的转包本合同检测工作的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同暂定总金额的30%作为违约金，并要求乙方赔偿甲方其他损失。

11.7乙方泄漏甲方的商业秘密等商业信息或工程相关信息的，应当按合同暂定总金额的30%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方还应当赔偿。

12、争议的解决方式

在执行本合同过程中甲乙双方发生争议时，甲乙双方应协商解决，或向建设行政主管部门申请调解，协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

13、附则

13.1本合同未尽事宜，甲乙双方经过协商可另行签订补充合同，补充合同与本合同一样具有同等法律效力。

13.2本合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同壹式 陆  份，甲方执  肆  份，乙方执 贰  份。

13.3本合同签订地点为 中马钦州产业园区 。

（以下无正文）

| 甲方： （盖章） 法定代表人： （或）委托代理人： 住所： 开户银行： 银行账号： 邮政编码： 单位电话： 联 系 人： 联系人电话： | 乙方： （盖章） 法定代表人： （或）委托代理人： 住所： 开户银行： 银行帐号： 开户银行： 银行账号： 邮政编码： 单位电话：联 系 人： 联 系 人： 联系人电话： |
| --- | --- |
| 本合同签订日期: 年 月 日 |  |