中国—马来西亚钦州产业园区东盟风情商业街项目施工阶段全过程工程质量检测试验

服务（重）公开比选文件

我公司拟组织中国—马来西亚钦州产业园区东盟风情商业街项目施工阶段全过程工程质量检测试验服务（重）通过公开比选进行选择检测单位，具体事项如下：

一、项目基本情况

项目概况：本项目位于中马大街以北、北一街以南、友谊大道以西、丹桂路以东地块内，总规划用地面积13984平方米，约20.98亩，建筑面积约9894平方米。项目总投资约5044万元，其中建安费3576万元。

该项目施工阶段全过程工程质量试验检测服务主要包含的检测项目为：砂子、石子、水泥、钢筋、红砖、页岩烧结多孔砖（或混凝土小型空心砌块）、混凝土配合比、混凝土试件、混凝土试块标养、混凝土抗渗、砂浆配合比、砂浆试件、砂浆试件标养、沥青、土工试验等材料实验检测（包含以上内容，但不限于以上内容）、桩基工程（包含但不限于静载、低压变、高压变、超声波监测））、室内环境等相关检测项目。

本比选采购事项预算控制价约为32.18万元（控制价下浮系数40%）。

二、报价单位要求

资质要求：具有独立法人资格；具备见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑物附属设备安装工程检测、室内环境、建筑节能检测等资质。

三、比选须知

（一）比选采购范围：东盟风情商业街项目施工阶段全过程工程质量检测试验

（二）接收报价文件截止日期：至2017年11月30日17:00止。

（三）开工时间：12月

（四）要求工期：10个月

（五）报价文件资料清单（以下文件必须提供且均需加盖公章）

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）；资质证书；

2.报价函（注明下浮系数及暂定总价，并附报价单位联系人及联系方式）；

3.报价人简介；企业近两年已完成类似项目一览表（须附合同或中标通知书）；检测试验方案(包含检测试验前准备、检测试验方法、检测试验过程工作的组织与管理等）；拟投入人员情况（须附人员相关证书及社保证明）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

5.纸质版报价文件未按要求密封 ；

6.报价文件资料未加盖公司公章 ；

7.超出经营范围报价的；

8.存在其他不符合比选文件要求的行为。

五、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

本服务预算控制价约为：32.18万元（控制价下浮系数为40%）

（一）商务文件（满分60分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

Ai=(N0/NK)×60+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[60-(N0/NK)×60]

(注：N0为最低报价，Ni为第i个报价报价，NK为控制价，Ai为第i个报价报价得分)

- 技术文件（满分40分）

1.业绩分（满分15分）：优得11-15分；良得6-10分；差得0-5分。

2.检测试验方案（满分10分）：优得7-10分；良得4-6分；差得0-3分。

3.人员配置（满分15分）：优得11-15分；良得6-10分；差得0-5分。

六、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：合同

广西孔雀湾投资开发有限公司

2017年11月23日

附件：

建设工程检测合同

合同编号：

项目名称：中国—马来西亚钦州产业园区东盟风情商业街项目

委 托 方（甲方）：广西孔雀湾投资开发有限公司

检测机构（乙方）：

建设工程检测合同

委 托 方（甲方）： 广西孔雀湾投资开发有限公司

检测机构（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方根据中国—马来西亚钦州产业园区东盟风情商业街项目施工阶段全过程质量检测需要，就本工程综合检测等检测事项协商一致，签订本合同。

1、工程概况

1.1项目名称： 中国—马来西亚钦州产业园区东盟风情商业街项目

1.2项目地址： 中国-马来西亚钦州产业园区启动区内

1.3项目规模：本项目位于中马大街以北、北一街以南、友谊大道以西、丹桂路以东地块内，总规划用地面积13984平方米，约20.98亩，建筑面积约9894平方米。项目总投资约5044万元，其中建安费3576万元。

1.4岩土工程地质情况： 详细地质详细勘察报告

1.5工程总造价：                    /

1.6委托单位： 广西孔雀湾投资开发有限公司

1.7施工单位：                   /

1.8设计单位：

1.9勘察单位：

1.10监理单位：                   /

2、检测项目

2.1本合同包含的检测项目为：建筑工程材料试验、室内土工及基础检测、主体结构检测、建筑节能检测、室内环境检测。

2.2检测方法及检测目的：

2.2.1主体结构检测：通过对钢筋配筋和保护层厚度、植筋抗拔承载力、楼板厚度、土工密实度、砼抗压强度的检测，检查主体结构是否符合规范及设计要求；

2.2.2节能检测：通过对屋面、外墙等部位进行节能检测，检查工程是否符合规范和设计规定的节能要求；

2.2.3建筑工程材料试验：对建筑工程材料进行检验，检查其是否符合规范和设计规定的质量要求；

2.2.4室内环境检测：通过对室内污染物浓度进行检测，检查房屋的室内环境是否达到规范要求；

2.2.5室内土工及基础检测：通过对填土工程的质量进行检测。检测室内土路基填挖类型，填筑深度、压实度等，是否达到质量标准。及检测地基承载力和桩身完整性，是否符合设计要求。

2.2.6道路施工控制检测 ：通过对填方土（或杂石）密实度、路面压实度、弯沉、路面厚度、路面摩擦系数、路面构造深度、渗水系数等检测，检查其是否符合规范和设计规定的质量要求；

2.2.7道路试验检测：通过对石油沥青物理性能 、沥青混合料矿配合比设计、沥青混合料中沥青含量、水泥稳定碎石层（无侧限抗压强度）、水泥稳定碎石层（筛分）、级配碎石层（筛分）、混凝土试块抗压抗折、砂浆试块抗压（砂浆配合比设计）、钢筋力学性能、钢筋原材、重量偏差、钢筋焊接(初检）试拉、烧结普通砖（抗压）、透水砖（抗压）、水泥物理性能、岩石、砂子土工合同材料，检查其是否符合规范和设计规定的质量要求。

3、检测试验依据

3.1根据下列现行国家有关工程建设标准规范的规定要求进行检测。

3.1.1《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）

3.1.2《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003)

3.1.3《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)

3.1.4《混凝土结构工程施工质量验收规程》（GBJ50204-2002）

3.1.5《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）；

3.1.6《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2011）；

3.1.7《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

3.1.8《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）；

3.1.9《建筑工程质量控制与验收规范》；

3.1.10《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

3.1.11《土工试验方法标准》（GB/T 50123-1999）；

3.1.12《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJT23-2011）；

3.1.13《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》编号为GB50618-2011

3.1.14中华人民共和国及广西壮族自治区现行的相关国家规范、行业标准和相关建设管理部门提出的技术要求

3.2甲方提供的工程设计图纸、施工资料、有关工程资料以及本合同等。

4、检测试验数量和费用

4.1本合同为固定全费用综合单价包干合同，最终检测费的全费用综合单价依据《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（桂建检协【2012】12号文）规定的收费标准下浮系数为     计取。如因质量原因出现检测不合格的情况需要复检的，乙方则仍按《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（桂建检协【2012】12号文）规定的收费标准及下浮系数计取所检测项目的综合单价，并另行向施工单位收取该部分检测试验费。

根据施工图纸分别列出：地基基础检测、主体结构检测、建筑节能检测、室内环境检测；建筑工程材料试验（行业经验估算）。综合以上五部分检测内容得出合同暂定总价。

4.2地基基础检测费用

（1）基桩竖向抗压静载荷试验数量及费用表

| 基桩竖向抗压静载荷试验数量及费用表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栋号 | 桩类型号 | 试验数量（根） | 单桩竖向抗压承载力特征值（kN） | 垂直静载试验加荷最大值（kN） | 收费单价（元/根） | 试验费合计（元） |
| 注：1.按《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014），检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%，且不应少于3根；当总桩数小于50根时，检测数量不应少于2根。 2.垂直静载试验加荷最大值参照该工程桩基说明计取。 3.试验数量以实际发生量为准。 |  |  |  |  |  |  |

（2）基桩低应变法检测数量及费用表

| 基桩低应变法检测数量及费用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 栋号 | 试验数量（根） | 收费单价（元/根） | 试验费合计（元） |
| 注：1.《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）要求： （1）建筑桩基设计等级为甲级，或地基条件复杂、成桩质量可靠性低的灌 注桩工程，检测数量不应少于总桩数的30%，且不应少于20根；其他 桩基工程，检测数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根； （2）除符合本条上款规定外，每个柱下承台检测桩数不应少于1根。 2.试验数量以实际发生量为准。 |  |  |  |

（3）浅层平板载荷试验数量及费用表

| 浅层平板载荷试验数量及费用表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元工程 | 试验数量（点） | 加荷最大值（kN） | 收费单价（元/点） | 试验费合计（元） |
| 注：1.按单体工程总数1%且不少于3点抽检。 2.试验数量以实际发生数量为准 |  |  |  |  |

（4）静载试验加荷载体吊装运输数量及费用表

| 静载试验加荷载体吊装运输数量及费用表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 次数（次） |  | 单次运输或吊装配重（kN） | 单价（元/kN） | 费用合计（元） |

地基基础检测试验费=竖向抗压静载荷试验费+低应变法检测费+浅层平板载荷试验费+静载试验加荷载体吊装运输费，按计费标准计取后             ），即地基基础检测试验费总额为人民币：大写人民币（小写  元）。

4.3主体结构检测费用

| 检测项目 | 抽样规则 |  |  |  |  | 抽检数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋保护层厚度、钢筋间距检测 | 抽样数量为构件总数的2%且不少于5个构件；当有悬挑构件时，抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼板厚度检测 | 抽样方法按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015）附录F结构实体位置与尺寸偏差检验的规定进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填充墙砌体植筋锚固力检测 | 检验批的容量 | 样本最小容量 |  | 检验批的容量 | 样本最小容量 |  |  |  |  |
|  | ≤90 | 5 |  | 281～500 | 20 |  |  |  |  |
|  | 91～150 | 8 |  | 501～1200 | 32 |  |  |  |  |
|  | 151～280 | 13 |  | 1201～3200 | 50 |  |  |  |  |
| 抹灰砂浆拉伸粘结强度检测 | 抹灰拉伸粘结强度检测时，相同的砂浆品种，强度等级，施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000㎡（抹灰面积）应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000㎡的也应取一组。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地电阻检测 | 单位工程根据标准规范要求及现场检测环境结合确定检测数量，按设计要求，由监理（建设）、施工等各方根据现场的情况共同选定检测部位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻检测 | 根据标准规范要求及现场检测环境结合确定检测数量，单位工程入户分配电箱回路总数的50%，由监理（建设）、施工等各方根据现场的情况共同选定检测部位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水及管道工程试验 | 单位工程根据标准规范要求及现场检测环境结合确定检测数量，每三层供水主管及子管作为1个检测点，由监理（建设）、施工等各方根据现场的情况共同选定检测部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主体结构检测试验费按计费标准计算后再按           ，即主体结构检测试验费总额为人民币：（大写）        元伍角整（小写￥      元 ）。

4.4建筑工程材料检测费用

建材检测项目：混凝土、砂浆、钢材、砖砌块、水泥、混凝土外加剂、涂料及防水材料、砂石、砼掺加料、钢管脚手架扣件、沥青混合料、无机结合料无侧限抗压强度、拉拔试验、土工、变形观测、砼钻芯取样检测、砌体原位轴压法检测、氯离子检测等。施工单位应在规范标准允许范围内合理组织材料进场，以减少同样材料检测的次数，因施工单位组织不合理造成的超次送检，所产生的检测费用由施工单位承担。

检测费用：建筑工程材料检测的项目根据施工实际要求选取检测，检测费用结算依据《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（桂建检协[2012]10号文)检测收费综合单价计算后再按                     。

建筑工程材料检测费用根据建安工程施工合同总价，参考以往经验估算该部分暂定总价为：******×**.**‰=******元（大写人民币），此暂定总价不作为结算依据，最终结算以实际发生的规范规定的必须的检测项目据实结算。

4.5建筑节能检测费用

| 序号 | 分项工程 | 检测项目 | 检测数量 | 送样明细 | 取样数量 | 单位 | 价格（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体节能工程 | 墙体传热系数 | 相同节能保温做法墙面，当单位工程建筑面积在2万㎡以下时各检测不少于3组；当单位工程建筑面积在2万㎡以上时各检测不少于6组。试验室内每组做一幅1700mm×1700mm墙。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 屋面节能工程 | 挤塑聚苯板(导热系数、密度、抗压或压缩强度) | 每单位工程同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在2万㎡以下时各检测不少于3组；当单位工程建筑面积在2万㎡以上时各检测不少于6组。取12块试样，规格分别为：2块300㎜×300㎜×产品厚度,10块100㎜×100㎜×产品厚度。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门窗节能工程 | 双层或中空玻璃的遮阳系数、可见光透射比 | 每单位工程同一厂家同一品种同一类型的产品检测不少于1组。内、外层玻璃分别取3块试样： 50㎜×50㎜×实际厚度。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中空玻璃露点 | 每单位工程同一厂家同一品种同一类型的产品检测不少于1组。每组15块，规格为：510㎜×360㎜×实际厚度。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑门窗气密、水密、抗风压性能 | 按建筑面积每3000㎡～5000㎡抽一组，每组3樘。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铝合金建筑型材壁厚、膜厚，韦氏硬度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电与照明节能工程 | 电线截面和每芯导体电阻值 | 每单位工程同一厂家各种规格的电缆总数的10%，且不少于2个规格。电线每规格20m。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆截面和每芯导体电阻值 | 每单位工程同一厂家各种规格的电缆总数的10%，且不少于2个规格。电缆每规格2m。 |  |  |  |  |  |
| 检测费用合计： |  |  | ¥元 |  |  |  |  |  |

建筑节能检测试验费按计费标准计算后再按                      ，即建筑节能检测试验费总额为人民币：大写       元整（小写￥        元）。

4.6 室内环境检测费用

| 序号 | 面积 | 检测项目名称 | 抽检规范 | 房间数量（间） |  | 抽检房间数（间） | 检测数量（点） | 收费单价(元/点) | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 | 5904.05m2 | 空气中甲醛、氨、苯、TVOC、氡浓度检测 | 每个建筑单体抽检不得少于房间总数的5%，且不得少于三间。房间使用面积小于50m2时，设1个检测点；房间使用面积50~100m2时，设2个检测点；房间面积100~500m2时，设不少于3个检测点；房间面积500~1000m2时，设不少于5个检测点；房间面积1000~3000m2时，设不少于6个检测点；房间面积大于3000m2时，每1000 m2设不少于3个检测点。 | 50㎡以下 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50㎡～100㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100㎡～500㎡ |  |  |  |  |  |
| 抽检数量合计（点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计（元） |  |  | ¥元 |  |  |  |  |  |  |

室内环境检测试验费按计费标准计算后再按               ，即室内环境检测试验费总额为人民币：大写          元伍角（￥        元）。

4.7前述第4.2-4.6款项下各项检测试验费用合计为本合同暂定总价：大写人民币         元零贰分（小写￥             元）。已经包括了实施和完成本项目所必须的检测试验所需的所有费用，包括但不限于劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润等，结算时各项检测试验费综合单价和优惠下浮率不因任何因素增加。

4.8在合同履行过程中，如检测项目数量减少，双方结算时应以合同总价款减去相应未进行检测项目的费用；如因甲方设计变更原因增加检测项目，结算另行协商。

5、检测费用的支付方式

5.1支付方式

| 序号 | 核算付款条件 | 检测费的支付 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后，乙方完成地基基础检测并出具成果资料后交由监理人审核，监理人收到乙方提交的该部分检测结算资料之日起15个工作日内核对完成并交至甲方，如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位负责。 | 甲方在收到乙方的请款申请书、结算资料以及足额合法有效增值税专用发票后15个工作日内一次性结清地基基础检测费。 |
| 2 | 乙方按要求完成主体结构检测并出具检测成果资料后交由监理人审核，监理人收到的该部分检测结算资料之日起15个工作日内核对完成并交至甲方，如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位负责 | 甲方在收到乙方的请款申请书、结算资料以及足额合法有效增值税专用发票后15个工作日内一次性结清主体结构检测费。 |
| 3 | 乙方按要求完成建筑节能检测并出具检测成果资料后交由监理人审核，监理人收到的该部分检测结算资料后15个工作日之日起核对完成并交至甲方，如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位负责 | 甲方在收到乙方的请款申请书、结算资料及合法有效增值税专用发票后15个工作日内一次性结清建筑工程材料检测费。 |
| 4 | 乙方按要求完成建筑室内环境检测并出具检测成果资料后交由监理人审核，监理人收到的该部分检测结算资料后15个工作日之日起核对完成并交至甲方，如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位负责 | 甲方在收到乙方的请款申请书、结算资料及合法有效增值税专用发票后15个工作日内一次性结清建筑工程材料检测费。 |
| 5 | 工程竣工验收且乙方按要求完成建筑工程材料检测并出具检测成果资料后交由监理人审核，监理人收到的该部分检测结算资料之日起30个工作日内核对完成并交至甲方，如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位负责。 | 甲方在收到乙方的请款申请书、结算资料及合法有效增值税专用发票后15个工作日内一次性结清建筑工程材料检测费。 |
| 备注 | 上述五次付款不分先后，按约定条件执行，但乙方提交付款申请书的同时必须提交足额、合法有效增值税专用发票，否则，甲方付款时间相应顺延而无须承担任何违约责任。 |  |
|  | 如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位支付，乙方在申请本合同检测费时分开列明。施工单位为实施配合本合同所涉检测工作所发生的费用已包含在双方的工程总承包合同内。 |  |

6、甲方的权利与义务

6.1除非对检测结论有异议，并经甲乙双方共同认可的检测机构复检，甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托给其他检测机构进行检测。
    6.2甲乙双方签订本合同后，由甲方在开展检测活动之前，将本合同报送建设行政主管部门指定的机构进行备案登记。当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

6.3甲方授权      （联系电话：         ）为代表，负责与乙方联系。

6.4甲方应于检测试验活动开始前向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

6.5前期准备工作：

6.5.1试验前的准备工作；

6.5.2进场道路平整，能满足吊车及设备进场检测；

6.6.3免费提供满足现场检测的用水、用电；

6.6.4现场协调施工总承包单位配合相关检测；

6.7甲方应向乙方提供如下资料：

6.7.1工程地质勘察报告；

6.7.2施工图纸；

6.7.3向乙方提供必备的技术资料。

6.8甲方必须遵守乙方检测试验的有关规定和制度，按照乙方提供的检测须知，提前5日将现场检测日期通知乙方。甲方必须做好具备乙方提供的检测条件和准备工作后，乙方方可进场检测。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

6.9甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

7、乙方权利与义务

7.1乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程质量检测机构资质证书、检测机构计量认证证书及其附表的复印件。

7.2乙方承诺与本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

7.3检测项目属于现场工程检测类型的检测，乙方应事先编制检测方案报送甲方。乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

7.4乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

7.5严格履行合同条款，提供准确、科学、公正的服务。

7.6乙方应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担本协议中涉及的检测数据以及乙方在本合同履约过程中所获知的甲方商业秘密等的保密义务，不得向第三方扩散、转让甲方提供的图纸等技术经济资料。若违反本项规定，乙方以合同价款的2％向甲方支付违约金。

7.7检测过程中，发现未达到标准的情况时，应立即通知甲方进行整改，待甲方整改后进行复检。

7.8进场检测前乙方负责向甲方提出检测工作开展所需的条件及进行有关技术指导。

7.9如甲方有需要，乙方应按甲方规定周期、规定时间和相关要求提交当次检测资料报告。检测工作完成后，乙方应按本合同规定的时间提交质量合格的检测报告，同时应对所提供检测报告的准确性及可靠性负法律责任，其成果还应满足设计和施工的要求。所有检测报告均一式四份。

7.10 乙方需对出具的检测报告的真实及准确有效性负责。

8、对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由甲乙双方共同认可的检测机构复检，由乙方支付复检费用，对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

9、违约责任

9.1因甲方未履行本合同6.6和6.7款中的义务而导致乙方无法按时保质保量地开展检测试验工作而造成乙方检测试验设备机械闲置、检测机械运输、装卸、看管、检测人员误工等经济损失的，甲方要承担赔偿相应经济损失的责任。完成检测业务的时限由甲约定。

9.2乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的2％向甲方支付违约金。

9.3乙方未按照合同约定时间进场试验的，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的2％向甲方支付违约金。

9.4检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测；给甲方造成损失的应予以赔偿，赔偿金额=该检测项目检测试验费－税金；由甲方原因造成上述错误的除外。

10、争议的解决方式

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请钦州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 钦州市有管辖权的 人民法院提起诉讼。

11、附则

11.1本合同未尽事宜，甲乙双方经过协商可另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

11.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同壹式 陆  份，甲方执 肆  份，乙方执 贰 份。

11.3本合同签订地点为广西钦州市 。

11.4签订时间 2017 年      月     日；本合同自双方盖章之日起生效。

| 甲方：广西孔雀湾投资开发有限公司 （盖章） 法定代表人： （或）委托代理人： 住所：广西钦州市中马大街1号B101 单位电话：0777-5988988 联 系 人： 联系人电话： | 乙方： （盖章） 法定代表人： （或）委托代理人： 住所： 单位电话： 联 系 人： 联系人电话： |
| --- | --- |
| 本合同签订日期: 2017 年 月 日 |  |